# D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Pretendents Piedāvājumu gatavo atbilstoši iepirkuma nolikuma 12. un  14.1.12. punktā izvirzītajām prasībām un šim Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar zemāk dotām vadlīnijām, ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības. Vadlīnijas ietver minimālo nepieciešamo informāciju, kas Pretendentam ir jāiekļauj tehniskajā piedāvājumā. Ražotāju bukleti vai informācija par sūkņiem un cauruļvadiem u.c. iekārtām un materiāliem, kas nebūs latviski vai nebūs pievienots tulkojums latviešu valodā, tiks uzskatīti par informatīviem, kas parāda tikai iekārtu un materiālu izskatu. Gadījumā, ja Pretendents tehniskajā piedāvājumā nebūs iekļāvis visu zemāk minēto informāciju vai pretendenta tehniskais piedāvājums neatbildīs tehnisko specifikāciju prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs nolikuma prasībām.

### DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas izklāstā ietvert vismaz šādu informāciju:

- pretendenta, apakšuzņēmēju, piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju juridiskās adreses, galvenā biroja adreses, filiāļu atrašanās vietas (veidne Nr.1);

- detalizēts veicamo darbu, un darbaspēka veikšanas laika grafiks, tehniskais aprīkojums, mehānismu plūsmu par darbu veidiem, posmiem vai etapiem, norādot paredzamās brigādes, to aprīkojumu, un to darbu apjomu, kā arī iesaistītos speciālistus un vadītājus, ietverot sagatavošanās darbus, pārbaužu veikšanu  un darbu nodošanu Pasūtītājam;

- Darbu grafikā jābūt ietvertam būvdarbu procesa nodrošināšanas detalizēts darbu grafiks saskaņā ar MK 551 noteikumiem un tajā ietvertajām prasībām pilnīgai plānoto apjomu būvniecības procesa nodrošināšanai,

  - netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norāde par izpildes zonām, kur tas nepieciešams;

  - nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai;

- materiālu krautuves(ju) būvvietā apraksts par katru galveno materiālu un iekārtu veidu (poz. 1. – 11. veidnē Nr.2) ar atsaucēm uz klāt pievienotām materiālu un iekārtu izgatavotāju rekomendācijām par materiālu un iekārtu uzglabāšanu, parādīt krautuves(ju) plānotās atrašanās vieta(s) un to platības Pretendenta apliecinājumu par gatavību vienoties par plānotā zemes gabala izmantošanu materiālu krautuvei (ja zemes gabals nepieder vai to nenomā līguma izpildē iesaistīta (veidnē Nr.1 norādīta) juridiska vai fiziska persona);

- konkrētu akreditētu kvalitātes kontroles laboratoriju apliecinājums par gatavību vienoties par pārbaužu veikšanu (veidne Nr.3) vai esoša vienošanās, kas ir spēkā līdz pretendenta piedāvātajam darbu izpildes gala termiņam;

- apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētu(iem) pakalpojumu sniedzējiem pašteces kanalizācijas TV inspekcijas veikšanai (ja pretendenta rīcībā/nomā nav šādas iekārtas) (veidne Nr.3 ) vai esoša vienošanās, kas ir spēkā līdz pretendenta piedāvātajam darbu izpildes gala termiņam;

- apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētiem ģeodēzijas dienestiem/pakalpojumu sniedzējiem par izpildshēmu (arī digitālā formātā *.dwg) sagatavošanu (veidne Nr.3 ) vai esoša vienošanās, kas ir spēkā līdz pretendenta piedāvātajam darbu izpildes gala termiņam;

- apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem par demontēto  materiālu  utilizāciju  un  būvgružu,  zemes  un  grunts  izbēršanas  vietu (veidne Nr.3 ) vai esoša vienošanās, kas ir spēkā līdz pretendenta piedāvātajam darbu izpildes gala termiņam;

- Apliecinājums, ka Uzņēmējs ir pienācīgi iepazinies ar visiem būvobjekta apstākļiem, apzinājis darbu apjomu, pielietojamos materiālus un izvirzītās prasības un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un, ka savā piedāvājumā atklātam konkursam – Finanšu piedāvājumā, ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi. Minētais apliecinājums ir jāiekļauj Tehniskajā piedāvājumā un tam ir jābūt parakstītam no Pretendenta puses ar paraksttiesīgās personas parakstu.

### LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS

Līguma būvdarbu organizācijas shēmā jābūt norādītiem būvdarbu izpildē iesaistītajiem:

- galvenie speciālisti, būvdarbu vadītāji, citi speciālisti un vadītāji – vārds, uzvārds, piedāvātā pozīcija, ja pārstāv apakšuzņēmēju, norādīt apakšuzņēmēja nosaukumu (Veidnes Nr.4 un Nr.5)

Līguma izpildes organizācijas shēmā jānorāda (Veidnes Nr.6 un Nr.7):

- līgumā iesaistītās puses (piemēram, Inženieris, Pasūtītājs, uzņēmējs, apakšuzņēmēji, saistītie līguma partneri, pasūtījumā iesaistītās organizācijas, pašvaldības institūcijas) tā, lai tiktu aptvertas visas projekta realizācijā iesaistītās personas un to sadarbības pamatā esošās (vai plānotās) saistības;

- norādīt sadarbību starp Pasūtītāju, Izpildītāju un iesaistītajām trešajām pusēm (attiecībā pret Līgumu).

### MATERIĀLI UN IEKĀRTAS

Galveno izmantojamo materiālu un iekārtu saraksts atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. (Veidne Nr.2).

### DARBA METODES

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā aprakstīt projekta vadības pasākumus un būvniecības procesa nodrošināšanas metodes, kas saistītas ar šo konkrēto pasūtījumu no mobilizācijas līdz darbu nodošanai pašvaldības komisijai un garantijas laika (defektu paziņošanas periodā) aktivitātēm un resursu nodrošinājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma noteikumiem.

Resursi, kuri un cik vienības tiks piesaistītas garantijas laikā (defektu paziņošanas perioda laikā) atklāto defektu labošanai atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, norādāmi veidnē Nr.8.

### LĪGUMĀ IZMANTOJAMIE CILVĒKRESURSI UN MEHĀNISMI (TEHNISKAIS APRĪKOJUMS)

Tehniskajā piedāvājumā jāsniedz informācija par piesaistāmajiem cilvēkresursiem darbu izpildei. Uzņēmējam jānodrošina pamatdarbu (cauruļvadu izbūvei) izpildei nepieciešamais brigāžu skaits. Par brigādi tiek uzskatīta vienība no vismaz 4 darbiniekiem,  kuru vada brigadieris (tajā skaitā). Pamatdarbu brigāžu skaits jānosaka pēc sekojošas formulas:

N = L / l mēn / T;

kur	N – vidējais vienlaicīgi iesaistīto pamatdarbu brigāžu skaits; L – kopējais izbūvējamo komunikāciju garums metros;

l  mēn   –  vienas  brigādes  mēneša  vidējais  izbūvējamo  komunikāciju  garums,  kas jāpieņem 160 m;

T – kopējais būvdarbu izpildes termiņš mēnešos

Jebkura informācija par piesaistāmajiem cilvēkresursiem jāsniedz par maksimālo vienlaicīgi piesaistīto brigāžu skaitu.

Vidējais vienlaicīgi iesaistīto pamatdarbu brigāžu skaits jāaprēķina pretendenta piedāvātajam būvdarbu izpildes termiņam.

Pretendentam jāiesniedz cilvēkresursu saraksts atbilstoši veidnei Nr.8.

Ja pretendents (darba devējs) gatavojas slēgt darba vai uzņēmuma līgumu ar fizisku personu (veidnes Nr.8 kolonna 6), pie veidnes jāpievieno šo fizisko personu apliecinājumi par gatavību vienoties atbilstoši veidnei Nr.3.

Izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts (veidne Nr.9), lai pierādītu pretendenta spējas izpildīt darbu apjomu saskaņā ar Tehnisko projektu un Tehniskajām specifikācijām. Ja kādu no tehniskā aprīkojuma vienībām paredzēts nomāt, par šīm tehniskā aprīkojuma vienībām jāpievieno iznomātāja apliecinājums par gatavību vienoties (veidne Nr.3).

### LĪGUMA VADĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA

Līguma kvalitātes vadības procesa aprakstā iekļaut:

- Līguma vadības nodrošināšana sasaistē ar Līguma izpildes organizācijas shēmu (veidne Nr.6);

- atbildības sadalījumu Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā sasaistē ar Līguma darbu organizācijas shēmu (veidne Nr.4);

- norādīt  atbildīgo  par  kvalitātes  vadības  nodrošināšanu  un  atbildīgo  par  vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanu;

- vienotas  informācijas  plūsmas  nodrošināšana  starp  līgumā  iesaistītajām  pusēm sasaistē ar Līguma izpildes organizācijas shēmu (veidne Nr.6);

### VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz vides aizsardzības plāns būvdarbu veikšanai. Plānā cita starpā jāiekļauj sekojoši aspekti un pasākumi, kas nodrošina piesārņojuma novēršanu un/vai samazināšanu un Tehniskās specifikācijas prasību izpildi:

- sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam;

- izraktā materiāla pārpalikuma likvidēšana;

- ūdeņu piesārņojums ar eļļu, piesārņoto ūdeni, būvmateriāliem un ķimikālijām;

- gruntsūdeņu piesārņojums, kas radies būvdarbu rezultātā;

- izplūdes no būvlaukuma atūdeņošanas sistēmām

- troksnis;

- gaisa piesārņojums;

- būvlaukuma tīrība.

- Atkritumu un nederīgā materiāla utilizācija

BŪVNIECĪBAI DERĪGĀ MATERIĀLA OTRREIZĒJA IZMANTOŠNA

Ja būvuzņēmējs ir paredzējis izmantot būvobjektā esošos derīgos materiālus, piemēram šķembas, grunti, tas sniedz aprakstu par veicamajiem testiem un nepieciešamajiem otrreizējā materiāla atbilstības parametriem, lai tos izmantotu, piemēram ceļu seguma atjaunošanai vai tranšejas aizbēršanai, ja tie laboratoriski tiek atzīti par atbilstošiem būvnormatīvu un tehniskā projekta prasībām, norādot materiālu izmantošanas metodiku.

### NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZE

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes termiņam, kas sastādīta pa mēnešiem pamatojoties uz Pretendenta sagatavoto Darbu izpildes laika grafiku. Naudas plūsmā paredzamo maksājumu, saskaņā ar starpmaksājumu aktos iekļaujamo noteikto minimālo starpmaksājuma summu viena maksājuma ietvaros nedrīkst būt mazāks, kā noteikts piedāvājuma pielikumā.

#### VEIDNE Nr.1

Informācija par galvenajiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem

| Nosaukums * | Statuss (piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs) | Reģistrācijas Nr.* | Juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts | Līguma izpildē iesaistītās filiāles adrese, tālrunis, fakss, e-pasts | Kontaktpersonas(nu) attiecībā uz šo līgumu (vārds , uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

* fiziskas personas gadījumā norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu

Galvenie materiāli un iekārtas

#### VEIDNE Nr.2

| Nr. p.k. | Pozīcija | Materiālu, iekārtu ražotājs 1) | Ražotājvalsts | Piegādātājs 2) | Tehniskie parametri 3) | Atbilstības Sertifikāti 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1 | Ūdensvads – ielu vadi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ūdensvads - pievadi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pašteces kanalizācijas caurules |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spiedkanalizācijas caurules |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aku lūkas |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hidrantu kapes |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pazemes tipa aizbīdņu kapes |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KSS sūkņi, sūkņu vadība, rūpnieciski izgatavotās konstrukcijas (katrai KSS atsevišķi) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ūdensvada aizbīdņi, hidranti, atgaisotāji |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kanalizācijas aizbīdņi, atgaisotāji |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rūpnieciski izgatavotās dzelzsbetona konstrukcijas akām |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rūpnieciski izgatavotas plastmasas akas |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Šķembas seguma atjaunošanai |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Grants seguma atjaunošanai |  |  |  |  |  |  |

| 15 | Materiāli asfaltbetona seguma atjaunošanai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Smilts |  |  |  |  |  |
| 17 | Betons |  |  |  |  |  |
| 18 | Kanalizācijas plūsmas mērītāji |  |  |  |  |  |
| 19 | KSS automātiskās vadības sistēmas |  |  |  |  |  |

1)	Norādīt pilnu nosaukumu, juridisko adresi, tālruni, faksu, e-pastu. Ja tiks slēgts tiešais piegādes līgums ar ražotāju, ražotājs norādāms Veidnē Nr.1

2)	Uzrādīt, ja piegādes līgums netiks slēgts ar ražotāju. Norādīt piegādātāja pilnu nosaukumu, juridisko adresi, tālruni, faksu, e-pastu, līguma izpildē iesaistītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts. Kā pielikums jāpievieno ražotāja apliecinājums par piegādātāja tiesībām veikt konkrētā materiāla vai iekārtas piegādes. Piegādātājs norādāms Veidnē Nr.1.

3)	Norādīt materiālu un iekārtu galvenos tehniskos parametrus, lai pierādītu pretendenta piedāvāto galveno materiālu un iekārtu atbilstību Tehniskajam projektam un Tehniskajām specifikācijām. Kā pielikums jāpievieno ražotāja izdots uzskates materiāls nepieciešamības gadījumā pievienojot tulkojumu.

4)	”Materiālu un iekārtu atbilstības sertifikāts par atbilstību EN, EN LBN vai LBN apliecināma ar neatkarīgas institūcijas izsniegta dokumenta kopiju. Saliktiem izstrādājumiem un daudzkomponentu materiāliem pieļaujams ražotāja apliecinājums, kurā norādīta katra komponenta atbilstība esošajām normatīvajām prasībām ar atsauci uz institūciju, kas šo atbilstību apliecina”.

#### VEIDNE Nr.3

SIA/ A/S „ 	”

Reģ.Nr. 	-

Adrese:	_LV-

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”, ietvaros

Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs un adrese juridiskai personai>

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā iepirkuma „Būvniecības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”, projekta ietvaros:

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt  <īss  veicamo  pakalpojumu  apraksts>]/[nodrošināt  <īss  resursu,  ko  personas  apņemas  nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

#### VEIDNE Nr.4

LĪGUMA DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Līguma darbu organizācijas shēmā jāparāda (blokshēmas veidā):

- līguma izpildes administrēšanas struktūra un pakļautības;

- līguma izpildē iesaistītie galvenie speciālisti, būvdarbu vadītāji, citi speciālisti un vadītāji (vārds, uzvārds, piedāvātā pozīcija);

- uz blokshēmas saitēm jānorāda deleģētie pienākumi darbu izpildes laikā.

LĪGUMA BŪVDARBU ORGANIZĀCIJĀ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU UN VADĪTĀJU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Apakšuzņēmēja nosaukums | Kontaktinformācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | Projekta vadītājs |  |  |  |  |
|  |  |  | Būvprojekta vadītājs |  |  |  |  |
|  |  |  | Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
|  |  |  | Ceļu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |

LĪGUMA IZPILDES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Līguma izpildes organizācijas shēmā (blokshēmas veidā) jāparāda:

- līguma izpildē iesaistītās puses, kuras administratīvi ietekmē darbu izpildi;

- līguma kopumā vai atsevišķu darbu izpildi kontrolējošās institūcijas;

- apakšuzņēmēji, piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, to mijiedarbība ar galveno būvuzņēmēju un savstarpējā mijiedarbība

- uz blokshēmas saitēm norādīt galvenās funkcijas.

#### VEIDNE Nr.7

LĪGUMA IZPILDES ORGANIZĀCIJĀ IESAISTĪTĀS PUSES

| Nosaukums | Uzņēmējs, apakšuzņēmējs, piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs vai institūcija | Galvenie pienākumi | Attiecībā pret | Izpildes laiks un periodiskums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VEIDNE Nr.8

LĪGUMA DARBU IZPILDĒ PIESAISTĪTO CILVĒKRESURSU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Brigādes nosaukums un Nr. | Vārds, uzvārds | Pozīcija | Specialitāte | Darba līgums, uzņēmuma līgums vai tiks noslēgts | Darba devējs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Pamat darba brigādes |  |  |  |  |  |  |
|  | Cauruļlicēju brigāde Nr.1 |  | brigadieris |  |  |  |  |
|  | Cauruļlicēju brigāde Nr.2 |  | brigadieris |  |  |  |  |
|  | Cauruļlicēju brigāde Nr.X |  | brigadieris |  |  |  |  |

|  | Cauruļlicēju brigāde Nr.XX |  | brigadieris |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cit as brigādes |  |  |  |  |  |
|  | Segumu atjaunošanas brigāde Nr.1 |  |  |  |  |  |

|  | Segumu atjaunošanas brigāde Nr.X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Cit i at s ev iš ķi darbinieki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VEIDNE Nr.9

LĪGUMA BŪVDARBU IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Nr. p.k. | Tehnikas / iekārtas nosaukums | Tehniskie parametri | Ražotājvalsts | Izgatavošanas gads | Piederība (īpašumā, jānomā, jāpērk) | Īpašnieks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Ekskavācija, zemes darbi un cauruļu likšana |  |  |  |  |  |  |  |

| Sūknēšana un atsūknēšana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraušana un materiālu transportēšana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Seguma atjaunošana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cits būvlaukuma aprīkojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cits aprīkojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Veidne Nr. 10 Objekta apmeklējuma veidne

paraugs

Ar šo apliecinām, ka Pretendents ir apmeklējis pasūtītāja SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” organizēto iepirkuma ieinteresēto apmeklētāju sanāksmi un veicis objekta apskati saskaņā ar nolikuma ID. Nr.LIP-2017/1 prasībām :

| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta pārtāvis: | Pasūtītāja pārstāvis: |
| --- | --- |
| _________________________________ Vārds uzvārds | _________________________________ Vārds uzvārds |
| _________________________________ Paraksts | _________________________________ Paraksts |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

### PASKAIDROJUMI VEIDNES AIZPILDĪŠANAI

#### Vispārīgi.

Darba programmai un laika grafikam jādod visaptverošs priekšstats par Pretendenta veicamā darba izpratni, darba izpildei nepieciešamajiem resursiem un to mijiedarbību.

Ja precīzākam aprakstam periods tiek dalīts dekādēs vai nedēļās, dalījumam visās sadaļās jābūt vienādam ( vai nu dekāde, vai nedēļa).

#### Vadītāji un speciālisti.

Jāuzrāda visi līguma izpildē iesaistītie Pretendenta vadītāji un speciālisti atbilstoši Veidnē Nr.5 un Nr.8 (Citi atsevišķi darbinieki) norādītajiem. Katram vadītājam un speciālistam norādīt galvenās veicamās darbības (un, ja iespējams, kvantitatīvos rādītājus) periodā. Precīzākam aprakstam periods var tikt sadalīts dekādēs vai nedēļās.

Aprakstam jāsniedz skaidrs priekšstats par vadības līmeņa aktivitātēm, aktivitāšu norises vietu un aktivitātes realizācijas stadiju.

#### Pamatdarbu izpilde.

Detalizēti jānorāda pamatdarbu veids, vieta un apjoms periodā pa katru no pamatdarba brigādēm un citām brigādēm, kas norādītas veidnē Nr.8. Ja ir iesaistīta apakšuzņēmēja (veidne Nr.1) brigāde, tas jānorāda pie brigādes Nr. ailē „Aktivitātes nodrošinātājs”. Precīzākam aprakstam periods var tikt sadalīts dekādēs vai nedēļās.

Aprakstam jāsniedz skaidrs priekšstats un pamatojums par plānoto darbu progresu un izmantojamiem resursiem. Darbu izpildes laika grafikam ir jābūt pamatotam ar izmantojamo resursu daudzumu un brigāžu izstrādi, darbu organizācijas loģistiku, satiksmes organizāciju, un piekļuvi īpašumiem.

#### Tehniskā aprīkojuma izmantošana

Tehniskā aprīkojuma izmantošana pa katru no aprīkojuma grupām (veidne Nr.9). Aprīkojums uzrādāms norādot tā kārtas Nr. veidnē Nr.9. Precīzākam aprakstam periods var tikt sadalīts dekādēs vai nedēļās.

Aprakstam jāsniedz priekšstats par plānotā darbu progresa atbilstošu tehnisko nodrošinājumu.

#### Apakšuzņēmēji.

Jāuzrāda visi līguma izpildē norādītie apakšuzņēmēji (veidne Nr.1). Jāsniedz darbības veids, vieta un, ja iespējams, kvantitatīvais rādītājs periodā. Precīzākam aprakstam periods var tikt sadalīts dekādēs vai nedēļās.

Aprakstam jāsniedz priekšstats par apakšuzņēmēju piesaistes atbilstību darba progresa nodrošināšanai un līguma nosacījumiem.

#### Piegādātāji.

Jāuzrāda visi līguma izpildē norādītie piegādātāji (veidne Nr.1). Par katru no piegādātājiem norādīt periodā plānotos piegāžu apjomus veidiem, kas norādīti veidnē Nr.2. Precīzākam aprakstam periods var tikt sadalīts dekādēs vai nedēļās.

Aprakstam jāsniedz priekšstats par materiālu un iekārtu piegāžu apjomu un savlaicīgumu plānotā darbu progresa nodrošināšanai.

#### Pakalpojumu sniedzēji.

Jāuzrāda visi līguma izpildē norādītie pakalpojumu sniedzēji (veidne Nr.1). Jāsniedz darbības veids, vieta un, ja iespējams, kvantitatīvais rādītājs periodā. Precīzākam aprakstam periods var tikt sadalīts dekādēs vai nedēļās.

Aprakstam jāsniedz pamatojums par pakalpojumu sniedzēju piesaistes atbilstību darba progresa nodrošināšanai.