# C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija |  | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese |  | SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-2015, Latvija. |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese |  | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Projektētāja un būvuzņēmēja nosaukums un adrese |  | SIA “Jēkabpils PMK” Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 |
| Darbu izpildes laiks |  | 18 kalendārie mēneši |
| Defektu paziņošanas periods |  | 36 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas |  | Fakss |
| Piemērojamās tiesību normas |  | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda |  | Latviešu |
| Komunikācijas valoda |  | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks |  | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Nominētais apakšuzņēmējs |  |  |
| Normālās darba stundas |  | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.<08.00 -17.00> |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods |  | 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa |  | 10% no Līguma summas |
| Gala ieturējuma naudas summas limits |  | 10% no Līguma summas |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu |  | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas |
| Maksājumu valūtas |  | euro (EUR) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: |  |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |
| Uzņēmējs: |  |  |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |  |  |
| ________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |  |  |

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 7.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai.