Pielikums Nr. D10

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

„Papildus būvuzraudzības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

LIP-2019/8

- Pakalpojuma apraksts:

- Piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam kā minimums iekļaujot, bet neaprobežojoties ar uzraudzību būvdarbu uzraudzību objektā, dokumentu aprites un pareizības kontroli, paveikto darba apjomu pārbaudi, kontroli un akceptēšanu, iespējamo pušu strīdu risināšanu u.c.),

- Pakalpojuma sniegšanai nodrošinātais tehniskā aprīkojuma saraksts (atbilstoši A pielikumam),

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums, kā arī rīcības apraksts risku iestāšanās gadījumā un/vai preventīvās darbības, lai šie riski neiestātos.

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Sagatvojot piedāvājmu jāņem vērā būvniecības iepirkuma „Papildus būvniecības darbu veikšana projektam- Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ID Nr. LIP 2018/7 dokumentāciju apskatāma Līvānu novada domes mājas lapā pie sadaļas iepirkumi sabiedrisko pakalpojumu sabiedrībām - http://livani.lv/page/624&action=description&purchase=507.

- Iepirkuma procedūras “Papildus būvuzraudzības veikšana projektam Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” LIP-2019/8 Nolikuma pielikumā B, dotās tīklu shēmas ir ilustratīvas, precīzi izbūvējamo darbu apjomi ir norādīti Nolikuma pielikumā A2 “Būvdarbu apjomi”

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi.

- Cita informācija pēc Pretendenta ieskatiem, kas attiecināma uz pakalpojuma sniegšanu.

- Objekta apskates anketa atbilstoši pielikumam D11